# 진동·각속도 데이터 분석 결과 DB화 Agent — 프로젝트 기획서

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 리포 | data09-14 |
| 제출자 | 정화용 |
| 직무·소속 | 진동 해석 담당 |
| 과정 | 현장 데이터 디지털화 전문가과정 1차수 |
| 작성일 | 2026-09-28 |
| 문서 상태 | 초안 v0.1 — 수강생 제출 자료 기반 |

## 1. 추진 배경과 현안

진동 센서와 각속도 센서로 데이터를 취득하고 있습니다.

이 데이터에 이미 개발된 알고리즘을 적용해 결과 값을 도출하고, 그 값을 해석해 정상 / 주의 / 고장으로 판정합니다.

도출 값과 판정 결과를 정리해 DB로 쌓는 체계가 필요합니다.

모든 산출물은 폐쇄망에서 동작해야 합니다.

현재는 센서 데이터를 받을 때마다 알고리즘을 수동으로 실행하고, 결과와 판정을 개별 파일이나 문서로 정리하는 것으로 보입니다(가정). 이 경우 결과가 흩어져 장비별·기간별 추이를 보기 어렵고, 판정 기준이 담당자마다 달라질 수 있습니다(가정).

## 2. 목표

### 2.1 최종 목표

진동·각속도 CSV가 들어오면 주기적으로 또는 실행(start) 신호가 있을 때 기존 알고리즘을 자동 실행하고, 결과 값과 판정(정상/주의/고장)을 DB에 저장하는 프로그램

DB에 쌓인 결과로 해석 결과보고서를 자동으로 만드는 프로그램

두 프로그램 모두 인터넷 연결 없이 폐쇄망 안에서만 동작

### 2.2 1차 개발 목표

수강생의 알고리즘을 받기 전에도 만들 수 있는 틀을 먼저 만듭니다. CSV 가져오기, DB 구조, 알고리즘을 끼워 넣는 연결부(임시 계산으로 대체), 판정 기준 설정, 보고서 생성까지 한 흐름으로 돌아가게 합니다.

실제 알고리즘은 2단계에서 연결부에 끼워 넣습니다. 알고리즘 코드를 도구 안에 섞지 않고 분리해 두므로, 알고리즘이 바뀌어도 나머지는 그대로 씁니다.

## 3. 보유 데이터

| 데이터 | 형태 | 규모·주기 | 비고(민감도 등) |
| --- | --- | --- | --- |
| 진동 데이터 | CSV | 샘플링 주파수·측정 시간·파일 크기 미상 | 폐쇄망 반출 불가 데이터로 가정. 열 구성 미상(시각, 축별 가속도 등이 있을 것으로 가정) |
| 각속도 데이터 | CSV | 샘플링 주파수·측정 시간·파일 크기 미상 | 진동 데이터와 같은 시각 기준으로 맞춰 쓰는지 미상(가정 — 확인 필요) |
| 장비 정보 | 파라미터(형태 미상) | 장비 수 미상 | 알고리즘 입력값으로 쓰이는 것으로 가정(예: 회전수, 형식, 센서 위치 등 — 가정) |
| 기개발 알고리즘 | 형태 미상(언어·실행 방식 미상) | — | 수강생 고유 자산. 이 기획에서는 내부를 다루지 않고 입력·출력만 정의합니다 |

제출 원문에 첨부 파일은 없습니다. CSV 샘플과 알고리즘의 입력·출력 형식이 있어야 연결을 확정할 수 있습니다(10장).

## 4. 해결 방안 개요

[흐름도 — GitHub 화면의 기획서.md 에서 그림으로 보입니다]

flowchart LR
  V[진동 CSV] --> I[가져오기<br/>형식 확인·측정 건 등록]
  G[각속도 CSV] --> I
  P[장비 정보<br/>파라미터] --> I
  I --> A[알고리즘 연결부<br/>기개발 알고리즘 호출]
  A --> J{판정 규칙<br/>설정값 기준}
  J --> S[(로컬 DB<br/>측정·결과·판정)]
  T[주기 실행 또는<br/>start 신호] -.-> I
  S --> R[해석 결과보고서]

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 수집 | 지정 폴더에 들어온 진동·각속도 CSV와 장비 정보 |
| 정리 | CSV 형식 확인(열 이름·단위·결측), 측정 건 단위로 DB에 등록, 이미 처리한 파일은 건너뜀 |
| 분석 | 연결부를 통해 기개발 알고리즘 실행 → 결과 값 저장 → 설정된 임계값으로 정상/주의/고장 판정 |
| AI | 폐쇄망 요건상 외부 AI는 쓰지 않습니다. 보고서 문장은 판정 결과로 채우는 정해진 문구(템플릿)로 만듭니다 |
| 산출물 | 결과 DB, 해석 결과보고서(HTML·엑셀, 인쇄 가능) |

## 5. 주요 기능

| 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| CSV 가져오기 | 진동·각속도 CSV를 읽어 형식을 확인하고 측정 건으로 등록. 열 이름이 다를 수 있어 열 매핑 설정 제공 | MVP |
| 장비 정보 관리 | 장비별 파라미터를 등록·수정하고 측정 건과 연결 | MVP |
| 결과 DB | 장비, 측정 건, 알고리즘 결과 값, 판정, 실행 이력을 표로 저장(로컬 파일형 DB) | MVP |
| 알고리즘 연결부 | 「입력(측정 데이터 + 장비 정보) → 출력(결과 값 목록)」 약속만 정해 두고, 실제 알고리즘은 교체형으로 끼워 넣음. 1단계는 임시 계산(예: RMS·최대값 같은 기본 통계)으로 대체 | MVP |
| 판정 규칙 설정 | 결과 값별로 주의·고장 임계값을 설정 파일에서 지정. 코드 수정 없이 기준 변경 | MVP |
| 실행 방식 | 수동 실행(start), 폴더 감시 또는 운영체제 작업 예약으로 주기 실행 | MVP(수동) / 확장(주기) |
| 해석 결과보고서 | 기간·장비를 골라 판정 요약과 결과 값 표를 담은 보고서 생성 | MVP |
| 실행 이력·오류 기록 | 처리한 파일, 사용한 알고리즘 버전·판정 기준, 실패 사유를 기록 | MVP |
| 추이 그래프 | 장비별 결과 값의 시간 추이와 임계선 표시 | 확장 |
| 장비별 기준 차등 | 장비 형식이나 위치에 따라 판정 임계값을 다르게 적용 | 확장 (가정 — 필요 여부 확인) |
| 판정 검토·수정 | 담당자가 자동 판정을 확인·수정하고 사유를 남김 | 확장 |

## 6. 기대 산출물

초기 DB 구조 — 장비, 측정 건, 결과 값, 판정, 실행 이력 표와 설명서

분석·저장 프로그램(폐쇄망) — 수동 또는 주기 실행 시 기개발 알고리즘을 돌리고 결과·판정을 DB에 저장

해석 결과보고서 생성 프로그램(폐쇄망) — DB 결과로 보고서(HTML·엑셀) 생성

판정 기준 설정 파일 — 결과 값별 주의·고장 임계값

## 7. 기술 구성

| 과정 도구 | 이 프로젝트에서 쓰는 곳 |
| --- | --- |
| DAY1 암묵지 자산화·전략기획 | 담당자가 결과 값을 보고 정상/주의/고장을 가르는 기준과 해석 문구를 규칙으로 꺼내 적기 |
| DAY2 코랩(Python)·바이브코딩 | CSV 처리, DB 저장, 판정, 보고서 로직 작성 — 이 프로젝트의 중심. 단, 실제 운영은 코랩이 아니라 폐쇄망 PC의 로컬 Python으로 합니다. 코랩은 가상 데이터로 로직을 연습할 때만 씁니다 |
| DAY3 멀티모달 비정형 정보화 | (필요 시) 장비 사양서에서 장비 파라미터 정리 |
| DAY4 RAG (Dify, NotebookLM) | 폐쇄망이라 적용하지 않습니다. 사내 로컬 AI가 허용될 때 과거 해석 사례 질의로 검토 (확장, 가정) |
| DAY5 Make 자동화 | 클라우드 서비스라 적용하지 않습니다. 같은 역할은 폴더 감시·운영체제 작업 예약으로 대신합니다 |
| 생성형 AI | 개발 단계의 코드 작성 보조에만 씁니다. 운영 중 프로그램은 AI를 호출하지 않습니다 |

개발 형태(권장)

로컬 Python 프로그램 + 파일형 DB(SQLite) 로 만듭니다. 별도 DB 서버가 필요 없고 파일 하나로 옮기고 백업할 수 있어 폐쇄망에 맞습니다.

기개발 알고리즘이 Python이면 같은 프로그램 안에서 불러오고, 다른 언어나 실행 파일이면 외부 프로그램으로 실행하고 결과 파일을 읽는 방식으로 연결합니다(알고리즘 형태에 따라 결정 — 10장).

보고서는 브라우저로 여는 HTML 파일과 엑셀로 만듭니다. 외부 글꼴·스크립트 링크 없이 파일 하나에 모두 담아 폐쇄망에서도 그대로 열립니다.

폐쇄망에서는 라이브러리를 인터넷으로 설치할 수 없으므로, 필요한 Python 패키지를 설치 파일째로 묶어 반입하거나 기본 라이브러리만으로 동작하게 합니다. 폐쇄망 PC의 Python 설치 여부와 버전 확인이 필요합니다(10장).

클라우드 AI, 코랩, 외부 자동화 서비스는 운영 흐름에 넣지 않습니다.

## 8. 개발 단계

### 1단계 — 지금 바로 개발 가능한 부분

수강생의 알고리즘 없이도 데이터가 들어와서 DB에 저장되고 보고서가 나오기까지의 틀은 지금 만들 수 있습니다. 알고리즘 자리는 임시 계산으로 채워 두고, 나중에 그 자리만 바꿉니다.

CSV 가져오기 — 진동·각속도 CSV 읽기, 열 매핑 설정, 필수 열·결측·시각 순서 확인, 이미 처리한 파일 건너뛰기

DB 구조(SQLite) — 장비(장비 ID, 파라미터), 측정(측정 ID, 장비, 측정 일시, 원본 파일 경로), 결과(측정, 결과 항목 이름, 값, 단위), 판정(측정, 판정 등급, 근거 항목, 적용 기준 버전), 실행 이력(실행 시각, 처리 건수, 알고리즘 버전, 오류 내용)

교체형 알고리즘 연결부 — 입력(측정 데이터 + 장비 파라미터)과 출력(결과 항목 이름·값·단위 목록)만 정한 약속. 1단계에서는 RMS·최대값·첨도 같은 기본 통계를 내는 임시 알고리즘을 끼워 흐름을 확인합니다. 임시 값은 판정용이 아니라 시험용입니다

판정 규칙 설정 — 결과 항목별 주의·고장 임계값을 설정 파일(예: YAML 또는 엑셀 표)에 적고, 가장 나쁜 항목 기준으로 등급을 매깁니다. 임계값은 가상의 값으로 두고, 실제 값은 수강생이 채웁니다

실행 — 명령 한 번(start)으로 지정 폴더의 새 CSV를 일괄 처리

해석 결과보고서 — 기간·장비를 골라 판정 등급별 건수, 측정 건별 결과 값 표, 주의·고장 건 목록을 HTML·엑셀로 생성

시험용 가상 데이터 — 정상 신호와 일부러 진폭을 키운 신호를 만들어 판정이 등급별로 갈리는지, 같은 파일을 두 번 넣어도 중복 저장되지 않는지 확인합니다

### 2단계

실제 CSV 샘플로 가져오기 보정(열 이름, 단위, 샘플링 정보)

기개발 알고리즘을 연결부에 연결하고 임시 알고리즘 제거

실제 판정 기준(임계값)과 해석 문구 반영

주기 실행(폴더 감시 또는 운영체제 작업 예약)

폐쇄망 PC에 설치·반입 절차 정리(설치 파일 묶음, 실행 방법 안내)

### 3단계

장비별 결과 값 추이 그래프와 임계선 표시

장비 형식·위치별 판정 기준 차등

담당자 판정 검토·수정 기능과 수정 이력

보고서 양식을 사내 양식에 맞춤(가정 — 기존 양식이 있을 경우)

## 9. 기대 효과

결과 축적과 추적 — 흩어져 있던 도출 값과 판정이 한 DB에 쌓여 장비별·기간별 이력을 바로 찾을 수 있습니다.

판정 기준 일관화 — 임계값이 설정 파일 하나로 관리되어 누가 실행해도 같은 기준으로 판정합니다. 기준을 바꾼 기록도 남습니다.

반복 작업 감소 — 데이터가 들어오면 알고리즘 실행·저장·판정이 자동으로 이어집니다.

보고서 작성 시간 단축 — DB 결과로 보고서가 바로 만들어집니다.

보안 요건 충족 — 데이터와 알고리즘이 폐쇄망 밖으로 나가지 않습니다.

제출 자료에는 정량 수치가 없어 이 문서도 수치를 적지 않습니다.

## 10. 확인 필요 사항

샘플 데이터 (필수)

진동 CSV·각속도 CSV 샘플 각 1건 — 열 구성(시각, 축, 단위), 샘플링 주파수, 한 파일의 측정 시간과 크기. 실제 값이 어렵다면 열 구성만 같은 가짜 파일도 괜찮습니다

진동·각속도 파일이 한 측정 건으로 짝지어지는 방식(파일 이름 규칙, 같은 시각 기준 여부)

장비 정보(파라미터)의 형태 — 어떤 항목이 있고, 어떤 파일(엑셀·텍스트 등)로 관리하는지

기개발 알고리즘

알고리즘의 언어와 실행 방식(Python 함수, MATLAB, 실행 파일 등)

입력(어떤 데이터와 파라미터를 받는지)과 출력(결과 값 항목 이름·개수·단위)

알고리즘 버전 관리 여부 — 결과에 어느 버전으로 계산했는지 남겨야 하는지

판정 기준

정상/주의/고장을 가르는 기준 — 결과 값별 임계값인지, 여러 값을 조합하는지, 장비마다 다른지

판정이 애매한 경우 담당자가 수정하는 절차가 있는지

기존 해석 결과보고서 양식(있다면)과 꼭 들어가야 할 항목

운영·환경

「주기적으로」와 「start」의 의미 — 정해진 시간마다 실행인지, 새 파일이 들어오면 실행인지, 사람이 버튼을 누르는지

데이터가 들어오는 위치(공유 폴더, 계측 장비 PC 등)와 들어오는 빈도

폐쇄망 PC 환경 — 운영체제, Python 설치 여부와 버전, 외부 파일(설치 패키지) 반입 절차

DB를 여러 사람이 함께 봐야 하는지, 담당자 한 명의 PC에서만 쓰는지(공유가 필요하면 파일형 DB 대신 사내 DB 서버 검토)

## 부록. 제출 원문 요약

| 출처 | 파일·게시물 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 패들릿 게시물 1 (2026-09-28T07:44) | 「데이터 분석 Agent」 — 기획_원문.md | 직무(진동 해석 담당), 현안(진동·각속도 센서 데이터로 기개발 알고리즘 결과 도출 및 정상/주의/고장 해석 결과를 정리해 DB화), 보유 데이터(진동 CSV, 각속도 CSV, 장비 정보 파라미터), 기대 산출물(초기 DB 구조, 알고리즘 연동 후 주기 또는 start 시 결과를 DB에 저장하는 프로그램, 결과보고서 도출 프로그램 — 모두 폐쇄망) |

첨부 파일은 제출되지 않았습니다(attachments.json 비어 있음).